附件

陕西省镇安西部整装勘查区

找矿会战地勘基金矿权空白区项目招标书

根据《关于组织开展陕西省镇安西部整装勘查区找矿会战地勘基金矿权空白区项目招标的函》陕国土资勘函〔2016〕21号精神，对招标区内2个矿业权空白区项目（以下简称“项目”），以公开招标方式，优选省属国有地勘单位承担勘查工作。

- 一、招标项目概况

（一）招标项目设置

本次招标项目，为镇安西部会战区2个矿业权空白区项目。项目概况见（附件1）。

（二）勘查工作要求

本次招标项目为钨钼金属矿预查项目。工作周期为2016年，项目勘查区范围、目标矿种、工作量、预期成果和经费等按附件1所列项目表控制。

（三）工作部署原则

以板块构造、大陆动力学等现代地学理论为指导，在充分收集、综合研究分析区内已有的地质、矿产、物化探及遥感等资料的基础上，选择成矿有利区段。

项目通过地质测量、化探、槽探及采样测试等技术方法，瞄准区内的关键地质矿产问题，做到区域展开，重点突破，对区内圈定的物化探异常及工作中发现的矿（化）点进行检查，圈定矿化带或矿（化）体，估算资源量，为下一步勘查提供依据，同时做好综合找矿，提高勘查效益。

（四）质量要求

项目的质量要求执行相关地质勘查规范的规定。

- 二、招标文件的解释

投标人如对招标文件有疑问，可用传真、信函的方式向招标人询问，但传真、信函最迟必须在投标截止日期15天前递交招标人。招标人对投标人做公开解答。

- 三、投标者条件

1．投标单位为具有独立法人的省属国有地勘单位。

2．质量管理要求：投标人必须通过质量管理体系认证。

3．资质要求：具备固体矿产勘查甲级资质。

4．单位业绩要求：具有良好的工作业绩和履约记录。

5．人员素质要求

（1）项目负责人:主持完成过地质矿产勘查项目的工作经历，在地质矿产方面具有较强的专业知识及技术工作能力。

（2）项目主要成员:具有相应专业的中高级以上职称，并能在投标项目中担任实际工作。人员结构合理，具有完成项目任务的人员配置。

6．仪器设备要求

项目组仪器设备齐全、先进、合理，具体性能可满足招标项目工作的要求。

- 四、投标文件编制

1．项目投标文件按附件2格式要求分别编写A、B卷。

2．A卷、B卷应按附件2的规定式样加装封面，并在封面右上角注明正本、副本。投标文件用纸采用A4白纸，双面打印，其成品尺寸210mm×297mm。附图折叠成A4幅面大小。

投标文件中A卷和B卷的封面和正文，一律使用白色A4 70g复印纸（也称多功能用纸）印制，左侧使用2枚订书钉装订成册。投标文件须编制目录和页码。

3．投标人在A卷中不得透露投标单位名称或足以确定投标单位的有关信息。

4．预算编制依据

陕西省地质勘查基金全额出资。经费预算编制原则参照财政部、国土资源部关于印发《地质矿产调查评价专项资金管理办法》的通知（财建〔2010〕174号）和中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010试用）等相关地质勘查规范、规定及预算标准进行预算，缺项的参照市场价。经费预算编制格式见附件3。不填预算编制人和审核人。

- 五、投标书提交

投标文件A卷（技术方案）一式4份（2正本2副本，附图2套），共同密封在一个外层包装中，并在封包上贴上投标书A卷封面；B卷（资质条件）一式2份（1正本1副本）共同密封，并在封包上贴上投标书B卷封面；然后再将A卷、B卷共同打包密封在一个外层包装中，并将投标书B卷封面贴在外层包装的包封上，在密封处加盖投标单位公章。

按照招投标有关规定，每个项目合格投标书不少于3家。项目投标单位少于3家的，不予开标。

- 六、投标截止日期

投标人必须在2016年5月25日12:00之前，派专人将投标书送达西安市唐延路45号陕西投资大厦十三楼省地质调查院，逾期不予受理。招标人对收到的投标书予以登记。

- 七、保密

招标结束后，投标书原则上不予退还。招标人应为投标书中涉及的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

- 八、招标组织

- 成立招标领导小组，领导小组下设开标小组和监督小组。另外成立专家委员会，负责评标工作，专家由监督小组在全省专家库中抽取产生。

- 九、开标时间、地点及程序

1．开标时间：2016年5月26日上午8:30分。

2．开标地点：陕西投资大厦十二楼省地质调查院会议室

3．开标程序：开标会由招标人主持，邀请上级主管部门、有关单位和投标单位出席。投标单位选派1-2名代表出席开标会。

- 十、评标程序及办法

（一）评标组织领导

1、招标领导小组由招标单位代表组成，负责组织领导评标工作。

2、招标监督组负责本次招标全过程监督。

3、评标专家委员会具体负责协调组织专家评标工作。评标专家委员会下设技术专家组，资质专家组，技术专家组由5人以上单数组成，资质专家组由3人组成。

4、评标专家由招标单位在地勘行业专家库中抽选，在开标前确定，在中标结果确定前保密。

5、招投标秘书组负责评标工作具体事务，专家按要求做好评标工作，并做到严格保密。

（二）评标程序

评标专家委员会应遵循平等竞争，公平、公正的原则，对各投标单位的招标文件各项内容进行认真研究、分析、评定。

评标采用优选原则。评标在综合考量技术方案、业务能力和资金使用合理性的基础上，通过逐项打分优选出项目承担单位。

（三）评标办法

1、评标采用评分排序法。评分实行百分制，不实行加分制。技术标（A卷）占70分（含经费预算标准分10分），资质标（B卷）占30分,二者之和为其最终得分。技术专家组负责技术及预算部分的评分，资质专家组负责资质部分的评分。

2、根据专家情况，由组长对需评审标书按项目进行分工，指定出各项目的主审专家。审阅标书阶段，专家应根据分工详细审阅主审投标文件，并对本组其他投标文件逐一进行审查。

3、专家组讨论评标。在专家组长主持下，主审专家简要介绍招标项目各投标文件的资料收集及综合研究、技术路线、工作部署和实物工作量等内容编写情况，并对各投标文件编写质量作出评论意见；预算专家对预算内容进行评论。其他专家根据对标书审阅情况，发表个人意见。

4、专家组成员根据主审、预算专家评论意见，结合个人对投标文件的审阅情况，对每个项目的每份投标文件的技术标（A卷）逐一自主打分，去掉一个最高和最低得分，取算术平均值为项目技术标得分；资质标（B卷）采取专家组集体评议打分法打分。专家评分采用实名制，并对所提出的评审意见承担个人责任。

5、技术专家对每份投标文件的评分，由工作人员按评分分数合计、平均、汇总，专家组长对汇总情况进行核对，并签名确认，提交评标专家委员会。

6、专家委员会对全部合格投标书按照招标书的规定进行审查和评比，推荐三名中标候选人，编写评标报告。

7、招标领导小组根据评标专家委员会提交的评标报告进行综合评议后，确定一名中标候选人。

- 十一、评标费用交纳

在提交标书时，每份标书交纳评标费2000元。

- 十二、招标工作报告

省地质调查院根据评标结果，编制招标工作报告，上报省国土资源厅。省国土资源厅审定后在其网站公示招标结果，公示无异议后，通知中标人，下达计划文件，省地质调查院组织实施。

- 十三、其他

1．参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到，非法定代表人须持法定代表人授权委托书。同时携带投标单位法人证书、质量体系认证书、固体矿产勘查甲级资质以及需要的其它资质和证明文件。

2．投标人在投标过程中所发生的一切费用均由投标人自理。

3．在开标和评标过程中，发现投标书出现下列情况之一，即宣布投标书作废：

⑴A卷的封面或正文用纸不符合规定的质地及颜色要求。

⑵密封、装订或书写与标记不符合招标文件要求。

⑶没有法定代表人签字或盖章、单位公章，或签字人未获得法定代表人授权。

⑷各类资质证书、证明文件不齐全。

⑸有两个及两个以上报价。

⑹投标书A卷有足以确定投标人的相关信息。

宣布作废的投标书，将退回投标人。

4．未尽事宜按国家有关规定执行。

- 十四、 联系方式

招标人：陕西省地质调查院

地　址：陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦13层

邮　编：710065

联系人：陈继川 029-63355213

雒桓瑶 029-68903157

附件：1．陕西省镇安西部整装勘查区找矿会战地勘基金探矿权空白区招标项目表

2．陕西省地质勘查基金项目投标书(封面和编写提纲)

3．陕西省地质勘查基金项目预算表式

陕西省地质调查院

2016年5月5日

附件2

正本/副本

陕西省地质勘查基金项目投标书

项目

投标书

A卷（技术部分）

陕西省地质勘查基金项目投标书

（编写提纲）

（投标书用Word文档，排版格式：章为三号黑体、居中，节为小三号黑体、靠左，正文为小4号宋体，按1.5倍行距，标准字符间距。插图、插表、附图，按固体矿产勘查报告编写格式编排。）

A卷（技术部分）

第1章 概况

1.1 项目名称、起止时间

1.2 工作区范围

1.3 自然地理及社会经济发展概况

第2章 以往地质工作研究程度及勘查成果

第3章 区域地质背景及成矿条件分析

第4章 目标任务及实现的可行性论述

第5章 工作部署

第6章 工作方法及技术要求

第7章 主要实物工作量

第8章 经费预算

第9章 预期成果

附图：区域地质矿产图、区域地质工作程度图、矿区地形地质矿产图（附工程部署图）、化探采样点位图、重要勘探线剖面图、资源量估算图以及其他相关重要图件等（图签中不得出现单位名称、人员姓名等信息）。

正本/副本

陕西省地质勘查基金项目投标书

项目

投标书

B卷（资质与矿权部分）

投标人：（单位全称并加盖公章）

法定代表人：（或正式授权人）：（签字或盖章）

项目负责人：

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

陕西省地质勘查基金项目投标书

（编写提纲）

B卷（资质与矿权部分）

第1章 申请单位和勘查单位的基本情况

1.1 申请单位的基本情况：单位全称、性质、注册地、办公地点及法人代表（附法人证书复印件）

1.2 勘查单位的基本情况：包括勘查资质（附复印件）、近5年承担国家项目情况及主要业绩、拟用于完成项目的仪器设备等

第2章 工作区探矿权设置情况

附：矿权设置图

第3章 项目组织管理

包括：主要技术人员名单及分工、项目负责人与主要技术人员的简历、业绩等。

第4章 质量保障体系

第5章 其它需要说明的问题

（投标书用Word文档，排版格式：章为三号黑体、居中，节为小三号黑体、靠左，正文为小4号宋体，按1.5倍行距，标准字符间距。插图、插表、附图，按固体矿产勘查报告编写格式编排。）

附件3

表1

地质勘查基金项目工作手段预算总表

项目名称：                                                   单位：万元

| 工作手段 | 技术 条件 | 工作量 |  |  | 预算 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量 单位 | 总工 作量 | 本年工作量 | 总预算 | 本年 预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．地形测绘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．地质测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．物探 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．化探 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．遥感 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．钻探 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．坑探 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．浅井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．槽探 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．岩矿测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．其他地质工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.工地建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.设备折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．该支出目录中缺少的工作手段，可在一级项下据实补列，并作相应说明；

2．工作手段含外协工作的，在备注栏中注明具体外协工作量。

表2

地质勘查基金项目工程手段预算表

项目名称：                                           单位：万元

| 工作手段 | 技术 条件 | 工作量 |  |  | 预算标准(元/单位工作量) | 地区调整系数 | 预算 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量单位 | 总工 作量 | 本年工作量 |  |  | 总预算 | 本年 预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1×3×4 | 5=2×3×4 | 6 |
| 一、地形测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、地质测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、物探 | ⒈ | 本表根据工作手段设计工作量及其相应的预算标准逐项测算填列，表中总预算和年度预算的合计应分别与预算01表中的总预算和年度预算的合计相等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、化探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | ⒉ | 甲栏按《地质勘查基金项目设计预算工作手段目录》选择填列，该目录中缺少的工作手段，可在保持目录中原分类体系的原则下据实补列，并作相应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、遥感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、海洋地质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、钻探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、坑探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、浅井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、槽探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、岩矿测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、其他地质工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、工地建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、设备折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |